## Slide 1: SEMANA 1 - 17/08/2022
Negócios
Cloud
Back
Front
Equipe
Progressos (Atividades Finalizadas) c/ seu responsável
Principais Riscos
Próximos Passos (Atividades em andamento ou por iniciar) c/ seu responsável
Definiu as Personas / Gustavo Volpe, Gustavo Costa e Matheus
Distribuimos tarefas / Time
Criamos repositorio GitHub / Pedro
Criamos o Trello / Wesley
Elicitação de alguns requisitos / Time
Definimos a visão do projeto / Time
Wireframe e protótipo de alta resolução / Pedro
Estrutura de react na branch de dev / Pedro
Collection no MongoDB / Victor
Prazo dos entregaveis
  Frente Plataforma
  Criação do banco de dados na Azure / Gustavo Volpe
  Frente Backend
  Planejar API’S / Matheus e Victor
  Validação MongoDB / Victor
  Postman / Wesley
  Frente Front end
  Desenvolver as Paginas / Pedro
  Frente Negócios
  Criação da modelagem do banco / Gustavo Costa
  Criação do Diagrama de classes / Gustavo Volpe
  Documentação / Time
Farol do Projeto

## Slide 2: SEMANA 2 - 24/08/2022
Negócios
Cloud
Back
Front
Equipe
Progressos (Atividades Finalizadas) c/ seu responsável
Principais Riscos
Próximos Passos (Atividades em andamento ou por iniciar) c/ seu responsável
Mapa de empatia
  Frente Plataforma
  DER de banco de dados – Matheus, Victor e Gustavo Volpe
  Diagrama de negócio - Gustavo Carneiro
  Frente Backend
  Ambiente local de desenvolvimento – Victor
  Criação de endpoints – Victor e Matheus
  Login e Logout – Wesley
  Configuração do docker compose - Victor
  Frente Front end
  Criação da home no figma – Pedro
  Wireframe das telas pós login - Pedro
  Frente Negócios
  Proto-persona - time
  Mapa de empatia – time
  Diagrama de classe – time
  Pesquisa de campo - time
Farol do Projeto
Wireframe home – Pedro

## Slide 3: SEMANA 3 - 31/08/2022
Negócios
Cloud
Back
Front
Equipe
Progressos (Atividades Finalizadas) c/ seu responsável
Principais Riscos
Próximos Passos (Atividades em andamento ou por iniciar) c/ seu responsável
  Frente Plataforma
  Configuração do Azure
  Criação das tabelas no Azure
  Frente Backend
  Mostrar como está feito o backend e qual padrão está sendo seguido – Victor
  Adição do padrão Strategy – Wesley e Victor
  Configuração com o BD em nuvem - Victor
  Frente Front end
  Criação da home no figma – Pedro
  Protótipo de alta resolução - Pedro
  Frente Negócios
  Diagrama de negócio - Gustavo Carneiro
  Diagrama de classe – Matheus, Gustavo Volpe e Gustavo Carneiro,
  GANT – Matheus, Gustavo Volpe e Gustavo Carneiro
Farol do Projeto
DER de banco de dados – Matheus, Victor, Gustavo Volpe e Gustavo Carneiro
Desenvolvimento login e logout – Victor e Wesley
Configuração da aplicação spring boot – Victor
Wireframe – Pedro